**东莞农村商业银行总行信息科技部**

**周报**

（2019年第42期）

2019年10月28日－2019年11月3日 签发：黄炳辉

**【部门总体情况】**

本周部门各项工作正常开展，基础环境、网络、应用系统总体运行情况稳定。

**【部门重要工作】**

1.我部按照广州清算中心要求，对我行10月26日-27日的跨行账户信息认证平台有超过80笔应答超时（超10S）的情况完成排查并形成书面报告，报送至广州清算中心。

2.我部按照东莞人行《关于开展2019年农村普惠金融服务点 支付服务点技术规范实施情况调研的通知》要求，填写农村支付服务点技术规范自评估表，并于10月29日反馈至零售业务部。

3.10月29日下午，中国人民银行党校2019年秋季局处级干部专题研究班一行13人赴我行开展金融科技调研并召开座谈会，我行傅强行长、陈冬梅副行长(首席信息官)，及信息科技部、财务部、全面风险管理与合规部、运营管理部、零售业务部、银行卡部、网络金融部、小微金融部相关人员参加了会议。

4.10月30日上午，我部6位工会代表参加了东莞农村商业银行第二届职工代表大会暨工会会员代表大会第十二次会议。

5.我部按照《关于进行制度清理及制度后评估整改工作的通知》要求，于10月31日向全面风险管理与合规部报送了信息科技模块制度截至10月底的整改进度、措施及计划。

6.我部按照东莞银保监分局《关于报送区块链有关材料的通知》要求，结合自身实际情况，完成东莞农村商业银行区块链技术应用调研报告，并于10月31日报送至东莞银保监分局。

7.我部按照银保监会《关于区块链技术在银行、保险业应用的调研通知》要求，完成东莞农村商业银行关于区块链技术应用情况的报告，并于11月1日报送至东莞银保监分局。

8.我部刘炳均的文艺作品类稿件“不忘初心使命 落实工作职责”被收录到我行《东莞农商》杂志第6期。

**【项目进展】**

1.云柜台项目：硬件设备商务采购中，基本完成公共基础功能和第1批10个交易的测试。

2.核心优化三期项目:完成第一迭代需求规格说明书编写。

3.好易贷项目：完成开发，正在进行SIT测试。

4.SWIFT GPI系统项目：第一轮测试已完成，正在进行第二轮测试，计划11月份上线。

5.国密项目三期：第七批接口验收测试完成。

6.Comstar外汇系统项目（金融衍生品）：正在进行业务测试，后台和前置计划11月10日上线，外围渠道计划11月20日上线。

7.统一授信管理系统项目：完成启动会准备工作。

8.大数据应用平台项目：10月28日完成合同签署。

9.非结构化内容管理平台项目：信贷系统数据迁移基本完成。

10.完成6份合同签署工作：《网上银行系统SSL及SVS国密升级项目产品及技术服务采购合同书》、《桌面信息安全管理系统采购（补充协议）》、《东莞农村商业银行SAP软件服务》、《东莞农村商业银行大数据应用平台建设项目合同》、《东莞农村商业银行全面风险管理系统建设项目合同》和《2019年数据中心负载均衡F5设备维保项目合同书》。

11.发起5份合同审批流程：《自建CA加密机采购及实施项目合同（补充协议）》、《信用卡申请欺诈侦测系统维护服务合同（2019）》、《反洗钱黑名单筛选系统维护服务合同(2019) 》、《数据中心堡垒机双因素认证改造项目合同书》和《第三方基金资讯平台系统维护服务合同(2019)》。

**【重点需求】**

1.票据系统2.2版本升级：完成开发正在测试，计划11月23日上线。

2.统一数据交换平台优化：已完成数据文件交互清单导入系统；对用于数据交换的API测试完成，计划11月20日以并表系统作为试点。

**【部门管理】**

1. 10月30日，组织我部10月后(含)入职的新员工进行部门制度和银行业监管法律制度考试及内部讲师培训课程补考。

2.10月30日，发布《关于开展室经理及组长级技术栈摸底调查的通知》，收集各室组技术栈使用情况。

3.完成信息科技外包供应商第三季度考核评价，形成报告。

**【系统运行情况】**

1.10月30日，完成所有网上银行系统SSL设备国密改造的升级替换工作。至此，网银SSL已升级改造完毕。

2.11月1日，完成双十一保障工作方案，包含业务量预测、压力测试情况、保障分工及值班安排等，拟下周召开部门内部会议进行讨论。

**【党建工作】**

1.根据人力资源部要求，完成学习《中国共产党农村工作条例》的党员大会会议纪要，并报送相关材料。

2.开展第四季度双周学习，记录会议纪要，抄写记录本。

**【存在问题及建议】**

1.10月30日，企业网银及网银证书交易变慢，原因是was的默认锁级别为RS级别，且10月9日上线的网银预约转账提醒需求中执行的一条sql语句效率较低，需排查所有业务系统的was锁级别配置，并分析手机银行、网银及微信银行的数据库语句执行效率。

2.11月1日，2014年流程银行系统上线时建立了5年的表分区（截止到2019年10月），当日因表分区用完，流程银行CE影像上传功能不能使用，临时新增了2个月的表分区。由于容量限制，后续需迁移到扩容后的新数据库，并在5年内迁移到非结构化内容管理平台。

东莞农村商业银行总行信息科技部 2019年11月6日

联系人：赵丽娟 联系电话：22866900