**东莞农村商业银行总行信息科技部**

**周报**

（2019年第46期）

2019年11月25日－2019年12月2日 签发：黄炳辉

**【部门总体情况】**

本周部门各项工作正常开展，基础环境、网络、应用系统总体运行情况稳定，本周好易贷项目和稽审系统“天眼”系统（第一阶段）上线，举办了2019年部门新员工迎新晚会。

**【部门重要工作】**

1.我部按照《关于开展银行业金融机构网络安全风险隐患排查和整改工作的通知》要求，完成网络安全排查工作，并于11月26日向东莞人行报送了网络安全风险隐患整改表和整改工作报告。

2.我部按照《关于报送2019年度信息安全等级保护工作材料的通知》要求，完成[信息安全等级保护工作情况统计表和工作总结，并于](javascript:downLoad(12499270))11月27日报送至东莞人行。

3.我部按照《中国银保监会办公厅关于做好2019年银行业保险业推进使用正版软件工作的通知》（银保监办发〔2019〕137号）要求，完成正版化工作信息统计表的填报工作，并于11月29日报送至东莞银保监分局。

4.我部林春阳副总经理、王小伟副主任和刘俊祥副主任参加了人力资源部组织的第二场应届毕业生招聘面试。

5.按照《关于协助开展省联社调研工作的通知》要求，我部林春阳副总经理于11月28日参加了访谈。

6.我部黄炳辉总经理、王小伟副主任、刘俊祥副主任和各室经理赴省联社银信中心交流学习，交流内容包括架构规划、信息安全和监管评级等。

7.11月29日，我部黄炳辉总经理参加了科技中心建设领导小组第三次工作会议。

8.我部按照广东同业公会《关于征集区块链在金融领域应用案例的函》要求，完成区块链技术应用案例的撰写工作，并于11月29日报送至广东同业公会。

9.我部按照广州人行《关于IPv6改造实施经验征稿的通知》要求，撰写了《互联网IPv6升级改造实施经验报告》，并于11月30日报送至广州人行。

**【项目进展】**

1.稽审系统“天眼”项目：11月27日完成第一阶段上线，第二阶段需求规格说明书审核中。

2.超级APP项目：完成系统分析、架构设计和数据库设计，待评审。

3.业务中台项目：完成需求规格说明书和架构编写，待评审。

4.统一授信管理系统项目：已完成业务测试。

5.国密浏览器：完成需求分析说明书和架构设计文档评审。

6.非结构化内容管理平台项目：完成信贷系统数据迁移和统一影像平台数据库连接泄露修改，计划12月11日上线；后督系统数据迁移已完成2013年数据，正在迁移2014年数据。

7.统一身份安全管理平台二期项目：已完成13个系统的对接和上线，完成2个系统的对接并进入测试阶段。

8.好易贷项目： 11月27日完成项目上线，白名单试运行中。

**【重点需求】**

1.票据系统2.2版本升级：11月25日完成案例验证。

2.EAST 2019年规范升级：完成上线，计划12月3日开始报送。

3.客户基础信息清理：11月25日完成四批3000个客户号的客户基础信息合并。

**【部门管理】**

1.11月29日，我部举办了2019年新员工迎新晚会，陈冬梅副行长和部门全体员工参加了晚会。

2.《东莞农村商业银行股份有限公司元数据管理办法》和《东莞农村商业银行股份有限公司数据质量管理办法》已向财务部征求了意见并进行相应修改，准备发起发文流程。

3.本周完成了“找问题、补短板”竞赛活动稿件的收集和整理，下一步将组织评选。

**【系统运行情况】**

1.我部按照年终决算小组的提单申请，配合完成综合业务系统、信贷系统、小微金融系统、互联网账户等系统的数据恢复工作，提前验证恢复环境的可用性和效率。

2.为保障年结工作和春节期间系统的稳定运行，我部启动年结和春节应用系统压力测试工作。

3.11月25日凌晨3:30处理总行到IDC机房移动裸光纤中断的故障，由于网络是双线运行架构，因此没有造成业务影响，4:10左右恢复正常。

4.11月26日，完成网上银行（ebank.drcbank.com）和手机银行（wap.drcbank.com）服务器SSL证书更换工作，更换后业务运行正常。

5.11月26日，网上银行、手机银行的服务器备机一块内置硬盘故障，已联系IBM厂商更换配件，未对业务造成任何影响。

6.11月28日开始,我行ETC业务进行推广，系统压力较大，主要问题如下：一是第三方机构联合电服公司与国家路桥公司之间的带宽不足，已报障银信中心机房，需银信中心协调第三方机构联合电服公司扩增带宽；二是行内用于etc业务的ocr图像识别服务器对cpu要求较高，已扩增资源。

**【党建工作】**

1.11月25日，我支部开展了党员轮训活动，由宣传委员为支部党员传达十九届四中全会精神，并学习习近平总书记在中央党校（国家行政学院）中青年干部培训班开班式上发表的重要讲话精神，报送相关活动简报及会议纪要。

2.11月25日，我支部召开了预备党员转正的支部大会，经过大会表决杜柏荣和潘锦堂两位预备党员按时转正，并报送相关材料。

3.本周继续编写第四季度谈心谈话会议纪要，整理相关材料。

东莞农村商业银行总行信息科技部 2019年12月4日

联系人：赵丽娟 联系电话：22866900