**东莞农村商业银行总行信息科技部**

**周报**

（2019年第47期）

2019年12月2日－2019年12月8日 签发：黄炳辉

**【部门总体情况】**

本周部门各项工作正常开展，基础环境、网络、应用系统总体运行情况稳定，本周全面风险管理系统第一阶段上线投产，管理中心正在加快收集信息科技管理委员会相关材料，撰写部门年度工作总结，制定下一年度工作计划。

**【部门重要工作】**

1.我部按东莞人行的要求，于12月3日报送了IPv6规模部署工作半月报。

2.我部按人民银行广州分行开展2019年度广东省人民银行业务网数字证书核查工作的要求，完成核查表的核对工作，并于12月3日报送至广州人行。  
 3.我部按人行5月21日金融基础设施密码应用情况调研会的要求，完成《金融重要领域密码应用与创新发展年度总结》和5月下旬报送的工作台账更新，于12月6日报送至广东金融互动平台。

4.我部按照董事会办公室要求，于12月6日完成2019年11月监管评级工作信息的报送。

5.为做好年度员工考核工作，12月6日管理中心组织各中心对员工进行考核，评选优秀员工和争先创优获奖者。

6.为做好2020年科技费用预算工作，管理中心于12月6日组织运维中心和研发中心人员落实2020年科技预算工作。

**【项目进展】**

1.全面风险管理系统：12月4日完成第一阶段投产。

2.稽审系统“天眼”项目：12月5日完成第二阶段需规评审。

3.D快贷（受邀版）项目：完成第二轮SIT测试。

4.莞微贷项目：业务部门与微众沟通后，决定在年后进行联调，目前已基本完成开发工作，将进行项目收尾。

5.综合收单系统项目：开发和测试工作已完成，并完成上线方案的评审，准备上线。

6.统一授信管理系统项目：12月3日完成上线方案评审，计划12月11日投产。

7.营销决策系统项目：完成上线方案评审，准备上线。

8.债券内部评级与风险预警系统：业务需求规格说明书编写完成，计划12月11日评审。

9.理财资金管理系统项目：开发和业务功能测试已完成，正在准备压力测试，计划2020年第一季度上线。

10.二代征信系统项目：根据人行切换时间重新制定征信查询工作计划；继续报送报文数据验证。

11.新短信银行项目：12月3日完成系统架构设计评审。

12.堡垒机双因素改造项目：12月4日完成开发和测试工作。

**【重点需求】**

1.2019年年终决算工作：完成第一轮关键系统测试环境搭建，正在开发和测试中。

2.网点创盈需求：完成开发，计划12月11日投产。

3.二代支付系统报文交换标准V1.4.8和互联规范V1.5.2：业务部门未能在12月6日前提交需求，对进度有一定的影响。

**【部门管理】**

本周完成“找问题、补短板”竞赛活动稿件收集与整理工作。

**【系统运行情况】**

截止12月8日，我行重要业务系统年度可用率统计如下：核心业务系统99.946%，综合柜面系统100%，手机银行系统99.987%，网上银行系统99.985%，银行卡系统100%，二代支付系统100%，重要信息系统全年的可用率均达到监管要求。

**【党建工作】**

1.开展2016、2017年入行员工的谈心谈话活动，记录日常工作的问题，形成问题整改表，落实负责人跟进相关事项。

2.按总行党委要求，开展第四季度党费缴纳工作。

3.收集下半年抓早抓小谈话材料，编写第四季度谈心谈话会议纪要，并报送谈心谈话相关材料。

**【存在问题及建议】**

1.ETC业务通过省联社系统转发到第三方机构联合电服公司，因联合电服公司与国家路桥公司的网络带宽不足导致超时堵塞，已向银信中心机房报障，银信中心正在协调第三方公司增加带宽，短期内我行ETC业务可能还会出现超时现象。

2.12月4日和6日，网银系统对账单查询功能存在bug，触发大量无效交易（约67万笔），影响网银系统本周交易成功率，业务部门临时屏蔽相关功能，优化程序计划下周上线。

东莞农村商业银行总行信息科技部 2019年12月11日

联系人：赵丽娟 联系电话：22866900