**东莞农村商业银行总行信息科技部**

**周报**

（2019年第49期）

2019年12月16日－2019年12月22日 签发：黄炳辉

**【部门总体情况】**

本周部门各项工作正常开展，基础环境、网络、应用系统总体运行情况稳定，本周头寸管理系统项目完成第一阶段上线。本周组织经理级别及以下职务人员及技术序列人员进行部门管理人员B/C角竞岗考试，并调整了部门组织架构。

**【部门重要工作】**

1.我部按照广州人行《省ETS关于优化社保费征缴业务进度反馈表》填报要求，于12月16日完成相关内容的填报工作。

2.我部按照总行办公室要求，完成《信息科技部2019年工作总结及2020年工作计划》的编写，并于12月16日提交办公室。

3.12月18日，我部黄炳辉总经理、林春阳副总经理、王小伟副主任和刘俊祥副主任参加了由总行召开的全行闭门务虚会议。

4.我部按照人行《[关于开展金融数据安全调研的通知](http://11.8.8.242:9080/email/new/?!--*--?) 》要求，填写《数据安全调研表》，并于12月19日完成在线填报工作。

5.12月19日，我部刘俊祥副主任参加了由金融电子化杂志社在北京举办的金融科技及服务优秀奖颁奖典礼，我部参赛的互联网IPv6升级改造项目被评为“2019年度金融科技创新突出贡献奖——运维创新贡献奖”。

6.我部按照人力资源部要求，收集2019年内新获得职称/学历而未提交申报的相关人员材料，呈部门领导审批盖章后，于12月19日提交至人力资源部。

7. 12月19日，我部萧毅和陈志华两位同事按人行《关于举办支付系统直接参与者信息安全培训的通知》要求，到人行广州清算中心参加了支付系统直接参与者信息安全培训。

8.我部按照中国互联网金融协会《关于金融行业开源软件服务商评测规范等两项互联网金融团体标准征求意见的通知》要求，于12月20日完成《金融行业开源软件服务商评测规范》和《互联网金融基于密钥分散的移动终端数字签名技术规范》意见反馈。

9.稽核审计部近期对我行2019年并表管理开展专项审计工作，我部按资料调阅明细清单要求于12月20日提交调阅材料。

10.本周完成[信息系统研发流程进度监控表（11月份）的项目状态更新，](javascript:modify('70800362','12673988','78'))提交行领导并发给相关部室人员。

**【项目进展】**

1.头寸管理系统项目：12月20日完成项目第一阶段上线。

2.云柜台系统项目：试点的虎门支行视频卡顿问题已基本解决，继续开展第二阶段交易的测试工作。

3.新一代房维系统：完成与房维中心的接口联调测试，柜面部分交易正在优化，下周将进入业务测试阶段。

4.国密项目三期项目：已完成第八批接口集成测试，并完成UKEY申请柜面交易开发。

5.新短信银行项目：完成测试环境部署。

6.基金系统升级项目：12月19日完成架构设计评审。

7.大数据应用平台项目：第一阶段外部数据管理平台系统完成测试，正在完善上线方案；第二阶段系统详细设计说明书线上评审完成。

**【重点需求】**

1.2019年年终决算准备工作：12月11、22日分别完成第一轮、第二轮关键系统的测试，正在进行第三轮关键系统的测试。

2.大数据基础平台星环6.0版本升级：本周完成开发、测试环境版本升级。

**【部门管理】**

1.我部按照东莞银保监《关于开展2019年度中小银行机构信息科技监管评级工作的通知》要求，开展2019年信息科技监管评级评分表自评填报和佐证材料收集工作，本周完成评分表初稿。

2.我部按《2019年度信息科技非现场监管年度报表填报通知》要求，完成各中心填报的报表收集工作。

2.按照陈冬梅副行长要求，本周为2019届校招新员工各购买一本《金字塔原理》，并要求撰写读后感一篇。

**【系统运行情况】**

1.银保监会要求银行重要系统可用率须达到99.9%。截止12月22日，我行重要业务系统年度可用率统计如下：核心业务系统99.946%，综合柜面系统100%，手机银行系统99.987%，网上银行系统99.985%，银行卡系统100%，二代支付系统100%。

2.12月20日，完成年结相关系统的巡检，完成综合柜面系统、手机银行、信用卡等系统的春节保障巡检，其他系统巡检工作正在开展中。

**【党建工作】**

1.按稽核审计部要求，编写2019年第四季度我部案防教育工作简报并按要求报送材料。

2.按人力资源部要求，整理“三会一课”及主题党日活动相关材料，补充缺少的会议纪要及活动简报。

**【存在问题及建议】**

手机银行log4j应用日志仍有输出到SystemOut.log文件中，相关程序的修改存在困难，需尽快解决。

东莞农村商业银行总行信息科技部 2019年12月25日

联系人：赵丽娟 联系电话：22866900