**东莞农村商业银行总行信息科技部**

**周报**

（2019年第50期）

2019年12月23日－2019年12月31日 签发：黄炳辉

**【部门总体情况】**

本周部门各项工作正常开展，基础环境、网络、应用系统总体运行情况稳定，本周完成2019年终结算工作，完成2019年度银保监信息科技监管评级报送工作。

**【部门重要工作】**

1.按东莞银保监分局《关于开展2019年度中小银行机构信息科技监管评级工作的通知》要求，完成信息科技监管评级自评工作,并于12月30日报送至东莞银保监分局。

2.按照人行《中国人民银行东莞市中心支行关于开展等级保护2.0相关制度修订征集建议的通知》要求，我行于12月26日对该制度向东莞人行反馈了意见。

3.按照《中国银保监会办公厅关于2020年银行业金融机构信息科技非现场监管报表有关工作的通知》要求，本周初步完成2019年度信息科技非现场监管年度报表的填报工作。

4.按照人行《关于组织填报支付系统直接参与者通讯录的通知》要求，于12月23日上报了通讯录名单。

5.12月26日，林春阳副总经理、王小伟副主任参加2019年信息系统年终决算工作会议。

6.按纪检监察部要求，完成与116家合作单位签署《关于共建“亲”“清”合作关系的告知书》，并将双方盖章后的扫描件及合作单位名单提交至纪检监察部。

**【项目进展】**

1.超级APP项目：完成第二阶段业务需求说明书的编撰。

2.核心优化三期项目：完成开户、销户等第一阶段功能的开发。

3.统一身份安全管理平台二期项目：新增功能已全部完成，项目结束。

4.二代征信系统项目：征信查询正式切换准备工作，目前各系统回归测试中，征信报送报文数据验证中。

5.新一代房维系统项目：业务人员开始进行第一轮业务测试。

6.大数据应用平台项目：12月26日完成第一阶段外部数据管理平台的上线评审，计划2020年1月8日上线。

7.信息科技委外审计项目：配合永安审计团队开展信息科技审计和问题初步确认等工作。

8.财务2019年年度审计项目：配合普华永道公司开展科技相关内容的审计材料收集工作，并提供审计。

9.完成8份合同的签署工作：百望税控定制机硬件采购合同、应用运维管理系统开发项目合同(补充协议2)、2019年数据中心开放平台软件及服务维保项目-康孚沃德软件维保服务合同书、2019年东莞农商银行数据中心开放平台软件及服务维保项目红帽软件维保服务合同书、东莞农村商业银行统一授信额度管理系统建设项目合同、东莞农村商业银行理财资产管理系统建设项目合同、信用卡系统维护服务合同(2019)、同城灾备中心加密机采购及密码服务平台实施项目合同（补充协议）。

**【重点需求】**

1.2019年年终决算工作：12月29日开发和测试工作已全部完成，相关程序12月31日完成上线。

2.电子信用证信息交换系统：完成代码开发，进入测试阶段。

**【部门管理】**

12月24日，组织开展了2019年信息科技部年度工作总结汇报会议。

**【系统运行情况】**

1.银保监会要求银行重要系统可用率须达到99.9%。截止12月29日，我行重要业务系统年度可用率统计如下：核心业务系统99.946%，综合柜面系统100%，手机银行系统99.987%，网上银行系统99.985%，银行卡系统100%，二代支付系统100%。

2.12月 26日，完成年结相关系统的巡检和压力测试工作。

**【党建工作】**

1.按照人力资源部要求，报送“三会一课”、双周学习、主题党日活动材料。

2.按照人力资源部要求，填报一线监督检查整改民主生活会会前征集意见表。

3.按照人力资源部要求，完成十九届四中全会专题学习会议纪要及抄写会议记录本。

4.按照纪检监察部要求，报送我部2019年纪检监察工作报告。

**【存在问题及建议】**

12月25日,协助研发排查出手机银行的log日志不能被项目的log4j.properties配置控制的问题，已完成代码修改和测试，待下个窗口上线。

东莞农村商业银行总行信息科技部 2020年1月2日

联系人：赵丽娟 联系电话：22866900