**东莞农村商业银行总行信息科技部**

**周报**

（2020年第2期）

2020年1月6日－2020年1月12日 签发：黄炳辉

**【部门总体情况】**

本周部门各项工作正常开展，基础环境、网络、应用系统总体运行情况稳定。

**【部门重要工作】**

1.按照《关于组织撰写2019年监管评级报告的通知》要求，我部于1月7日前配合董事会办公室完成监管评级报告的撰写。

2.按照东莞人行《中国人民银行东莞市中心支行关于提供等级保护相关资料的通知》要求，于1月7日提供我行等级保护评级的相关资料至东莞人行指定邮箱。

3.按照广州清算中心《清算总中心关于组织支付系统直接参与者填报小额批量支付系统业务相关调研问卷的函》（银清便函﹝2020﹞6号）要求，我部于1月8日完成调研问卷的填报工作。

4.1月8日，我部总经理助理（含）以上职务人员到11楼参加由总行召开的2019年度经营管理分析会，我部黄炳辉总经理汇报2019年信息科技工作情况。

5.按照东莞人行《金融行业IPv6规模部署技术验证指标体系V1.0》的通知要求，我部于1月9日完成《IPv6部署情况自查表》和《IPv6部署情况总结报告》的撰写和报送。

6.按照总行《关于召开党员群众满意度测评会议的通知》要求，我部林春阳副总经理、张征宇副经理等11个党员群众代表于1月10日参加了测评会议。

7.本周我部按照董事会办公室配合银保监局现场检查工作的要求，提供整改问题完成情况的佐证材料至董事会办公室邮箱。

**【项目进展】**

1.云柜台项目：1月8日上线个人凭证挂失交易、部分问题的修复和优化。

2.超级APP项目：完成第二阶段部分业务需求说明书评审。

3.业务中台项目：完成架构评审。

4.核心优化二期项目：截至2020年1月8日，对私机构与账号弱绑定已上线交易459个（共525个）。

5.大数据应用平台项目：1月8日完成第一阶段外部数据管理平台上线，目前运行稳定。

6.好易贷项目：完成部分常规场景验证，白名单试运行中。

7.非结构化内容管理平台项目：1月8日完成统一影像平台数据库连接泄露问题上线修复。

**【重点需求】**

1.人行应收账款质押系统对接、供应链功能优化：1月8日完成上线。

2.网联商业委托签约、解约优化：1月8日完成上线。

3、数据查询流程优化：按优化方案对数据查询平台的查数结果下载功能进行改造，本周已完成测试。

**【部门管理】**

1.本周校对并完善修订后的《东莞农村商业银行股份有限公司存储设备使用管理办法（2020年版）》，提交部门领导审核。

2.本周发布《[关于组建信息科技门户管理平台项目组的通知](javaScript:openFullWindowHaveBarForWFList('/workflow/request/ViewRequest.jsp?requestid=252401&_workflowid=141&_workflowtype=&isovertime=0',252401))》、《[关于2019年电脑管理工作常规检查情况的通报](javaScript:openFullWindowHaveBarForWFList('/workflow/request/ViewRequest.jsp?requestid=253842&_workflowid=141&_workflowtype=&isovertime=0',253842))》和《[关于开展重要业务系统用户及权限梳理工作的通知](javaScript:openFullWindowHaveBarForWFList('/workflow/request/ViewRequest.jsp?requestid=255491&_workflowid=141&_workflowtype=&isovertime=0',255491))》3份通知。

3.本周协助全面风险管理与合规部审核并确认更新《2019年非现场监管年度报表》。

**【系统运行情况】**

1月8日,我部结合网联业务去年除夕夜高峰期的数据对2020年除夕夜高峰期数据进行预测，预计除夕夜高峰时点为00:00-00:10分，交易峰值为134笔/秒，主要来自除夕夜财付通的跨年红包交易与微信提现交易。

**【党建工作】**

1.补充2019年党建创新材料，并报送相关材料至人力资源部。

2.补充2019年党建工作相关检查材料。

东莞农村商业银行总行信息科技部 2020年1月15日

联系人：赵丽娟 联系电话：22866900