**东莞农村商业银行总行信息科技部**

**周报**

（2020年第3期）

2020年1月13日－2020年1月19日 签发：黄炳辉

**【部门总体情况】**

本周部门各项工作正常开展，基础环境、网络、应用系统总体运行情况稳定。本周秒赢贷项目正式启动，部门召开了职务人员月度会议和全体员工会议，开展了春节前安全专项检查。

**【部门重要工作】**

1.1月13日，我部召开职务人员月度会议，对2019年工作进行总结，并部署2020年工作思路。

2.1月15日，陈胜监事长、陈冬梅副行长及信息科技部黄炳辉总经理赴灾备中心进行安全生产专项督查。

3.1月15日，按银保监局要求报送了1月份的创新报告——《东莞农商银行推出“社保e贷”，助力普惠金融发展》。

4.1月16日，我部召开全体员工会议，陈冬梅副行长参与会议并作重要讲话。

5.按照省银保监局《关于开展2019年科技创新情况调研的通知》要求，完成我行2019年科技创新情况调研提纲、[运用金融科技的基本情况、[在重点业务领域运用金融科技的具体情况](javascript:downLoad(14633283))](javascript:downLoad(14633282))的填报工作，并按要求报送至省银保监局。

6.1月17日，我部副经理及以上级别人员参加了2020年全行工作会议。

7.1月17日晚，我部总经理助理（含）级别以上人员参加了2019年“王者争霸”公私业务竞赛年度表彰大会。

8.本周完成[信息系统研发流程进度监控表（12月份）的项目状态更新，](javascript:modify('70800362','12673988','78'))提交行领导并发给相关部室人员。

**【项目进展】**

1.云柜台项目：已上线系统公共功能和12个交易。

2.超级APP项目：正在进行数据迁移工作整理。

3.企业商城项目：项目交流工作完成，正在编写交流报告。

4.秒赢贷项目：1月17日完成项目启动和需求规格说明书评审。

5.国密三期项目：核心改造第八批接口关联的外围渠道验收测试完成。

6.自建CA项目：完成生产环境部署国密证书工作。

7.大数据应用平台项目：1月8日完成第一阶段外部数据管理平台上线，目前运行稳定；第二阶段正在进行系统开发；第三阶段需求规格说明书编写完成，计划1月20日评审。

8.移动办贷项目：第二阶段的需求基本开发完成，春节后安排业务人员进行测试。

9.非结构化内容管理平台项目：已完成项目验收，正在签署验收报告。

10.网络安全态势感知平台项目：已提交费用申请流程，等待财委会审核。

11.数据库云平台项目：项目标书在采购小组审议中。

**【重点需求】**

1.二代支付系统报文交换标准V1.4.8和互联规范V1.5.2升级：已收到业务需求，系统完成设计并开发中。

2.数据查询流程优化：开发完成，计划2月12日上线。

**【部门管理】**

1.本周梳理并发布《信息技术标准与规范汇编》，含行内标准、行外标准。

2.本周制定了《2020年春节前信息科技安全检查工作方案》，并完成检查，且要求部门各室组针对办公场所重大安全隐患在春节前整改，下一步整理所有检查发现的问题并制定整改计划和措施，落实整改工作。

3.本周完成《东莞农村商业银行股份有限公司研发项目管理办法》执行情况检查。截至目前，计划内制度检查工作已完成。

4.本周初步完成2019年第四季度外包供应商评价工作。

**【系统运行情况】**

1月15日至17日，我行系统进入春节前的高峰期，1月18日开始回落，高峰日在1月15日。按核心系统口径，综合业务系统峰值为1076万笔，比2019年峰值增长约13%，手机银行峰值为339万笔，比2019年峰值增长约19%。

**【党建工作】**

1.编写第十四党支部2019年党建工作总结和2020年工作计划、第十四党总支部2020年党建工作计划及第二十一党支部2020年党建工作计划，并召开党员大会表决通过，形成会议纪要报送人力资源部。

2.开展基层党建自查自纠工作，按要求报送相关材料至人力资源部。

3.根据人力资源部要求，报送我支部离职在册党员情况登记表。

**【存在问题及建议】**

1.1月15日15点28分，手机银行因两条sql语句未使用索引导致数据库资源占用率较高，手机银行出现短暂变慢，临时增加索引后恢复。

2.1月17日13点多，ETC业务有一批批量扣款出现重复记账情况，经与业务部门讨论，当晚通过临时程序发布将该批扣款退回给了客户，原因是中间业务平台ETC批量程序存在缺陷。

东莞农村商业银行总行信息科技部 2020年1月22日

联系人：赵丽娟 联系电话：22866900